DOCUMENT D'ORGANISATION

SAÉ 4.VCOD.01 — Développement d'un composant décisionnel

Jalon 1  ·  Sharon Guedj – Mattéo Delin – Antoine Maurin – Quentin Zavagno

CONTEXTE

Mandaté par une société spécialisée dans l'accompagnement du grand âge, notre groupe analyse les données des établissements EHPAD pour identifier les risques concurrentiels et les opportunités d'implantation sur le territoire français.

MEMBRES & RÔLES

| MEMBRE | RÔLE |
| --- | --- |
| Mattéo | Transformation PDI |
| Sharon | Rapport / Documention |
| Antoine | Gestion BDD |
| Quentin | App Power BI |

PLANNING

| DATE | JALON | TÂCHE | STATUT |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/03 | Jalon 0–1 | Lancement : définition des rôles et répartition des charges | ✓ Fait |
| 26/03 | Jalon 0–1 | Mise en place du dépôt GitHub (branches, conventions de nommage) | ✓ Fait |
| 26/03 | Jalon 0–1 | Exploration initiale des fichiers sources (base-etablissements.csv, INSEE) | ✓ Fait |
| 26/03 | Jalon 0–1 | Rédaction et mise en forme du document d'organisation (DOC01) | ✓ Fait |
| 26/03 | Jalon 0–1 | Dépôt Moodle – Jalon 1 | ✓ Fait |
| 17/04 | Session 2 | Analyse des besoins métier et définition des axes d'analyse EHPAD | ⟳ En cours |
| 17/04 | Session 2 | Conception du modèle dimensionnel (schéma en étoile : FACT_EHPAD, DIM_GEO, DIM_TEMPS…) | ⟳ En cours |
| 17/04 | Session 2 | Création de l'environnement SQL (SAS, DWH) – scripts de création des tables | ⟳ En cours |
| 17/04 | Session 2 | Nettoyage et exploration des données sources (valeurs manquantes, doublons) | ⟳ En cours |
| 17/04 | Session 2 | Étude de la correspondance code postal / code commune INSEE (table de jointure) | ⟳ En cours |
| 24/04 | Jalon 2 | Développement job PDI – extraction et nettoyage source EHPAD (base-etablissements.csv) | — Prévu |
| 24/04 | Jalon 2 | Développement job PDI – source INSEE démographie (age-insee-2020.xlsx) | — Prévu |
| 24/04 | Jalon 2 | Développement job PDI – source revenus IRCOM (ircom_communes.xlsx) | — Prévu |
| 24/04 | Jalon 2 | Alimentation des couches DWH (tables de faits et dimensions) | — Prévu |
| 24/04 | Jalon 2 | Maquette des visuels Power BI (premières pages, filtres groupe/type) | — Prévu |
| 24/04 | Jalon 2 | Rédaction et mise en forme des slides PowerPoint – SLI02 (≤ 20 slides) | — Prévu |
| 24/04 | Jalon 2 | Dépôt Moodle – Jalon 2 | — Prévu |
| 13/05 | Session 4 | Développement des tableaux de bord Power BI | — Prévu |
| 13/05 | Session 4 | Création des mesures DAX | — Prévu |
| 13/05 | Session 4 | Indicateurs démographiques : potentiel court terme (80+) et moyen terme (65-79) | — Prévu |
| 13/05 | Session 4 | Tests de cohérence des données (recettes) | — Prévu |
| 13/05 | Session 4 | Rédaction du document de test/recette | — Prévu |
| 22/05 | Jalon 3 | Finalisation et validation des scripts SQL | — Prévu |
| 22/05 | Jalon 3 | Finalisation des jobs Pentaho Data Integration | — Prévu |
| 22/05 | Jalon 3 | Finalisation du rapport Power BI | — Prévu |
| 22/05 | Jalon 3 | Relecture finale de l'ensemble des livrables | — Prévu |
| 22/05 | Jalon 3 | Dépôt Moodle Jalon 3 | — Prévu |

RÈGLES DE TRAVAIL

- Brief / Debrief : On se fait un petit point rapide au début et à la fin de chaque séance pour savoir où on en est.

- Décisions d'équipe : On valide les gros choix techniques tous ensemble avant de se lancer dans le code.

- Relecture : On ne rend jamais un livrable sans qu'un autre membre du groupe ait repassé un coup d'œil dessus.

- Propreté du code : On se met d'accord sur une règle commune pour nommer nos fichiers et nos variables histoire de s'y retrouver.

- Communication : On se tient au courant sur le groupe WhatsApp à chaque fois qu'on avance sur notre partie.

- Propreté GitHub : On fait l'effort de mettre des messages de commits clairs.

- Branches GitHub : Chacun bosse bien sur sa propre branche pour ne pas casser le code des autres et on évite de bosser direct sur le main.

OUTILS & COORDINATION

| OUTIL | TYPE | USAGE |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Versionning | Scripts SQL, jobs PDI, suivi des modifications |
| Microsoft Teams / Whatsapp | Communication | Réunions, messagerie, partage de fichiers |
| Pentaho PDI | ETL | Transformation et chargement des données sources |
| DB Browser (SQL Lite) | Base de données | Stockage du DWH et des données modélisées |
| Power BI Desktop | Visualisation | Tableaux de bord et analyses décisionnelles |